### Додаток 1

### до рішення двадцять третьої cесії     обласної ради шостого скликання

____________ 2015 року

### Програма інформатизації

### Чернігівської області на 2015 – 2017 роки

### Чергігів

### 2014 рік

### Додаток 1

### до рішення двадцять третьої cесії     обласної ради шостого скликання

____________ 2015 року

Програма  інформатизації

Чернігівської  області

на 2015-2017 роки

Чернігів 2014

З М І С Т

| 1. Паспорт Програми 2. Загальні положення 3. Стан і проблеми інформатизації області 4. Обґрунтування необхідності вирішення проблеми програмним методом 5. Головна мета, пріоритетні напрями інформатизації області та завдання Програми 6. Принципи формування та реалізації Програми 7. Організаційне забезпечення виконання Програми 8. Очікувані результати реалізації Програми 9. Визначення джерел фінансування Програми 10. Контроль за ходом виконання Програми Додаток 2: Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Чернігівської області на 2015-2017 рік Додаток 3: Перелік завдань і заходів інформатизації Чернігівської області на 2015-2017 роки Додаток 4: Перелік завдань і заходів інформатизації Чернігівської області на 2015 рік | 3 4 5 6 7 10 10 11 12 12 13 14 18 |
| --- | --- |

### 1. Паспорт Програми інформатизації

### Чернігівської області на 2015 – 2017 роки

### 1. Ініціатор розроблення Програми: Чернігівська обласна державна адміністрація.

### 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми: закони України «Про Національну програму інформатизації», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 5 січня 2015 року № 1.

### 3. Розробник Програми: відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

### 4. Відповідальний виконавець Програми: Чернігівська обласна державна адміністрація, комунальне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр» Чернігівської обласної ради.

### 5. Учасники Програми: облдержадміністрація, структурні підрозділи облдержадміністрації,  відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, обласна рада, комунальне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр» Чернігівської обласної ради, .районні ради, міськвиконкоми міст обласного значення.

### 6. Термін виконання Програми: 2015-2017 роки.

### 7. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми – обласний бюджет.

### Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми з обласного бюджету, всього: 5 691 964 грн,

### зокрема:   2015 р. – 1 770 104 грн

### 2016 р. –  1 921 880 грн

### 2017 р. –   1 999 980 грн.

### 2. Загальні положення

Програма інформатизації Чернігівської області на 2015 – 2017 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України „Про Концепцію Національної програми інформатизації”, Закону України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”, Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р „Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”.

Програма спрямована на впровадження елементів „Електронного уряду” та вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси в усьому світі.

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону.

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ у всі сфери суспільного життя і діяльність органів державної влади та органів місцевого  самоврядування.

Згідно з чинним законодавством у Програмі застосовуються такі терміни:

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих

процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

засоби інформатизації – електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій.

### 3. Стан і проблеми інформатизації області

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою апарату облдержадміністрації - 90 %. Всі комп’ютери підключені до локальної мережі. Це дозволяє мати доступ на всіх робочих місцях до мережі Internet, електронної пошти, мережевих програмних комплексів.

Разом з тим, в найбільш складному стані по рівню інформатизації знаходяться районні державні адміністрації. Рівень забезпеченості комп’ютерною технікою яких у середньому сягає 50% (один комп’ютер на 2-працівників), 50% з якої є морально застарілою.

На виконання Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР «Про національну програму інформатизації», та постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 № 644 «Про затвердження порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» Чернігівською обласною державною адміністрацією розроблялися і погоджувалися з Генеральним державним замовником “Програма інформатизації Чернігівської області на 2001-2003 роки”, “Програма інформатизації Чернігівської області на 2004-2006 роки”, “Програма інформатизації Чернігівської області на 2009-2011 роки” та “Програма інформатизації Чернігівської області на 2012-2014 роки”,  створено комунальне підприємство „Інформаційно-аналітичний центр” Чернігівської обласної ради.

Основними завданнями програм була розробка та забезпечення розвитку сучасної телекомунікаційної інфраструктури органів управління, створення регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення(СІАЗ) органів управління, впровадження технологій ІP-телефонії, впровадження системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, створення веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області та інше.

На жаль, значних зрушень у цій важливій для суспільного життя галузі за 2000-2006 роки не відбулося, що пов’язано з проблемами фінансування програми за рахунок коштів місцевих бюджетів. Найбільші зрушення у сфері інформатизації Чернігівської області досягнуто за період 2009-2014р. Створені локальні мережі у всіх райдержадміністраціях.

Райдержадміністрації оснащені типовим програмним забезпеченням з діловодства та контролю виконання розпорядчих документів нормативно-правовою базою „ЛІГА:ЗАКОН”.

Більшість сільських та селищних рад області оснащені комп’ютерною технікою (фінансування здійснювалось за кошти місцевих бюджетів).

Створена та розвивається корпоративна мережа облдержадміністрації до якої за технологією xDSL на швидкості 2 Мбіт/сек. підключені обласні управління та за технологією IP VPN на швидкості від 512 Кбіт/сек. до 4 Мбіт/сек. підключенні райдержадміністрації та районні ради. Сервісами цієї мережі є служба обміну миттєвими повідомленнями, система електронного документообігу, впроваджено IP телефонію.

Облдержадміністрація її структурні підрозділи, райдержадміністрації, обласна та районні ради висвітлюють свою діяльність у мережі Інтернет через власні офіційні веб-сайти. Всі ці роботи виконувалися в рамках Програми інформатизації.

4. Обґрунтування необхідності вирішення проблеми програмним методом

Між державним, регіональним та місцевим рівнями існує певна невпорядкованість інформаційних відносин, що простежуються у стосунках органів державної влади при організації інформаційної взаємодії. Практично відсутня така взаємодія і між органами місцевого самоврядування.

Становленню регіональних інформаційних систем не сприяє і та обставина, що в більшості місцевих органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування немає структурних підрозділів, які б забезпечували впровадження сучасних інформаційних технологій.

Відсутність відділів (секторів) інформаційно-комп’ютерного забезпечення як у районних держадміністраціях, так і в органах місцевого самоврядування, призводить до труднощів у задоволенні потреб місцевих органів виконавчої влади в інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації у районах як через недоліки в самій структурній будові, так і через існуючі проблеми з кількістю та фаховим рівнем штатних працівників, особливо тих, на яких покладені додаткові обов’язки щодо робочої підтримки технічного стану комплексу програмно-технічних засобів.

Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів у інформаційній сфері.

Іншим чинником, який істотно стримує розвиток регіональних інформаційних систем, є те, що в країні, на жаль, відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів місцевого самоврядування. Наслідком цього є не тільки відставання в розвитку інформаційних систем місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, але й зайві витрати, викликані необхідністю індивідуальної розробки таких систем.

Основні проблеми електронного розвитку територіальних угрупувань в області:

- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення „інформаційної нерівності” між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами населення, у міській та сільській місцевостях;

- істотний дисбаланс у розвитку ІКТ-інфраструктури і ступеня інтеграції ІКТ у основні ділові процеси;

- нерозвиненість інформаційних послуг і ресурсів для громадян і організацій;

- низький рівень інформаційної грамотності і готовності населення до використання ІКТ;

- високий рівень соціально-економічного розшарування населення і низький платоспроможний попит на ІКТ;

- мала частина економічно активного населення, що пройшло спеціальну підготовку з використання ІКТ у трудовій діяльності;

- низький рівень участі держави і бізнесу в навчанні навичкам використання ІКТ;

- низька мотивація населення.

Результатами вимірювання „електронної готовності” територіального угрупування є:

- композитні індекси для порівняльного аналізу готовності територій до електронного розвитку, електронного бізнесу, електронного урядування;

- визначення стадій (рівнів) електронної готовності окремих територій або низки територій;

- система показників, побудована за концептуальною схемою готовності і спрямована на моніторинг процесів і чинників електронного розвитку територій.

Мета Програми – підготовка комплексних рішень з питань напрямів розвитку інформаційних технологій в області, підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій.

### 5. Головна мета, пріоритетні напрями

### інформатизації області та завдання Програми

Головною метою Програми на 2015–2017 роки є розбудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд”, удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону.

Пріоритетними напрямами інформатизації є:

- формування та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

- забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів;

- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою ІКТ;

- створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів на основі врахування національних, світоглядних, політичних, економічних, культурних та інших аспектів розвитку України;

- надання кожній людині можливості для здобуття знань, умінь і навичок з використанням ІКТ під час навчання, виховання та професійної підготовки;

- створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності всіх верств  населення, створення  системи мотивацій щодо впровадження і використання ІКТ для формування широкого попиту на такі технології в усіх сферах життя суспільства;

- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері;

- моніторинг стану „електронної готовності територіальних угрупувань області” та щорічне  його оприлюднення.

Основними завданнями Програми в 2015–2017 роках є:

- організаційне та методичне забезпечення Програми;

- забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища регіону;

- розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд”;

- автоматизація бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області;

- підтримка безперебійного функціонування ТКЦ області, існуючих інформаційних систем області;

- технічний захист інформації.

Виходячи з головних завдань, у 2015–2017 передбачається:

- проведення щорічних робіт з оцінки електронної готовності територіальних утворень області, що забезпечить підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій, обґрунтоване корегування завдань регіональної програми інформатизації та визначення пріоритетів на наступні роки за визначеними індикаторами  електронної готовності територіальних утворень області;

- розроблення методичних рекомендацій та надання методологічної допомоги в розробці програми інформатизації районів, міст обласного значення з урахуванням завдань Програми інформатизації Чернігівської області;

- розроблення вимог щодо типової конфігурації робочих станцій і програмного забезпечення з урахуванням обсягів й особливостей завдань та робіт, які виконуються на конкретному робочому місці. Визначення вимог ступеня захисту інформації, 	тривалості часу роботи обладнання „на відмову”, вимог технічної та пожежної безпеки, санітарних норм;

- розроблення регламенту організації функціонування системи документообігу та електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області;

- розроблення порядку функціонування інформаційно-телекомунікаційної мережі та системи інформаційно-аналітичного забезпечення області;

- розроблення порядку інформаційної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

- забезпечення високої пропускної спроможності каналів зв’язку шляхом застосування оптоволоконних кабелів, обладнання shDSL, засобів VoIP, мережі MPLS/VPN Чернігівської філії ВАТ „Укртелеком” та інше;

- з метою забезпечення надійного обміну конфіденційною інформацією і її захисту з використанням криптографічних та технічних методів і засобів;

- створення комплексної системи захисту державної інформації в регіональній корпоративній мережі органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування, антивірусного захисту інформації;

- створення регіональної системи інформаційних ресурсів;

- розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

- з метою підвищення рівня відкритості влади та доступу до інформації про діяльність місцевих органів влади з застосуванням  сучасних інформаційних технологій забезпечення функціонування „електронної громадської приймальні” облдержадміністрації та облради,  розвиток мережі електронних громадських приймалень у районах та містах області із застосуванням ЕЦП, а також інших методів ідентифікації;

- з метою забезпечення реалізації  положень  Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” забезпечення безперебійної роботи  системи електронного документообігу у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області;

- забезпечення роботи 45 офіційних веб-сайтів облдержадміністрації її структурних підрозділів та райдержадміністрацій;

- забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи регіональних інформаційних ресурсів, телекомунікаційного центру області, захищеного вузлу мережі Інтернет, корпоративної пошти області, захищеного телекомунікаційного центру області, корпоративної мережі області, локальних мереж структурних підрозділів облдержадміністрації, планова модернізація існуючих технологічних систем.

Проблема створення механізму формування та виконання програм і проектів інформатизації органів місцевого самоврядування – це проблема інформатизації 15 міст, 4 районів у містах, 22 районних, 554 селищних та сільських рад, яка зумовлена, в основному, недостатньою і нечіткою визначеністю взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого самоврядування.

Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Чернігівської області на 2015–2017 роки наведено в додатках 3,4.

### 6. Принципи формування та реалізації Програми

Програма, як складова частина Національної програми інформатизації України, спрямована на розроблення нормативно-методичних матеріалів, створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами функціонування органів державної влади (локальних обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, баз даних тощо), розроблення та впровадження систем захисту інформації.

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів і забезпечити:

- узгодженість регіональних пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку області і Національної програми інформатизації;

- координацію, розроблення та реалізацію регіональної, міжгалузевих, відомчих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;

- спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

- випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

- постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

### 7. Організаційне забезпечення виконання Програми

Поточне виконання Програми здійснює комунальне підприємство “Інформаційно-аналітичний центр” Чернігівської облради (надалі КП „ІАЦ”), яке залучає до виконання Програми найбільш досвідчені науково-дослідні та проектні організації як регіону, так і всієї України. Контракти з виконання завдань (робіт) Програми інформатизації укладаються на період бюджетного року відповідно до законодавства.

Функції державного замовника та координація робіт щодо виконання завдань Програми покладаються на відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації.

Програма згідно з чинним законодавством може щороку корегуватися та затверджуватися в установленому порядку.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” щоквартально та щорічно, до 15 числа місяця, що настає за звітним, зведені звіти про хід виконання завдань (робіт) Програми інформатизації надаються Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації в особі Державної агенції електронного урядування України та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.

### 8. Очікувані результати реалізації Програми

Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери, адміністративних послуг органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння становленню інформаційного суспільства.

Результати практичного впровадження завдань Програми:

- подальший розвиток телекомунікаційного середовища регіону. 
У 2015–2017 роках всі райдержадміністрації, облрада, райради області будуть підключені за широкосмуговими каналами до корпоративної мережі облдержадміністрації, що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі послугами корпоративної електронної пошти, системи електронного документообігу, ІP-телефонії підключення їх до системи регіональних інформаційних ресурсів. Послідовно буде здійснюватися підключення всіх районних органів влади, сільських та селищних  рад до сучасних каналів зв’язку;

- підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом обласної ради та облдержадміністрації, забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних, забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Упровадження системи електронного документообігу й електронного цифрового підпису в усіх структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях області;

- забезпечення ефективного впровадження в області Закону України «Про електронний цифровий підпис».

- розгортання та забезпечення діяльності на території області Інтернет-приймалень в органах виконавчої влади й органах місцевого самоврядування області. Протягом трьох років буде створено орієнтовно 50 електронних приймалень у всіх райдержадміністраціях та районних радах, що дасть жителям цих населених пунктів можливість доступу телекомунікаційними засобами до інформації та послуг органів влади;

- упровадження новітніх інформаційних технологій з метою подолання „електронної нерівності” між містами та сільськими районами області. Організація можливості подання звітності до Пенсійного фонду з використанням електронного цифрового підпису для суб’єктів підприємницької діяльності, запровадження on-line системи моніторингу виконання державного та місцевого бюджетів розпорядниками коштів.

Виконання заходів Програми дозволить інтегрувати область до загальнодержавного та світового інформаційного простору.

###### Визначення джерел фінансування Програми

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів обласного бюджету (Додаток 2).

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету в межах його фінансових можливостей і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний період.

Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється згідно з законодавством.

10. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

Заступник керівника апарату

обласної державної адміністрації				Ю.В.Музика

Додаток 2

до Програми інформатизації

області на 2015 - 2017 роки

Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Чернігівської області на 2015-2017 рік

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання Програми, гри |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 рік грн | 2016 рік грн | 2017 рік гри |  |
| Обсяг ресурсів, всього | 1 770104 | 1 921880 | 1 999 980 | 5 691 964 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 1 770104 | 1 921880 | 1 999 980 | 5 691 964 |

Заступник керівника апарату

обласної державної адміністрації							Ю.В.Музика

Додаток 3

до Програми інформатизації

області на 2015 - 2017 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми інформатизації Чернігівської області на 2015-2017 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання. | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн. | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми інформатизації | 1.1. Проведення щорічних робіт з оцінки електронної готовності районів та міст області | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації КП „ІАЦ” облради | 2015–2017 роки | - | - | - | - | Корегування завдань Програми інформатизації на наступні роки |
|  | 1.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів ОДА, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації КП ІАЦ облради | 2015–2017 роки | - | - | - | - | Створення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів |
|  | 1.3. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань Програми інформатизації | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації | 2015–2017 роки | - | - | - | - | Удосконалення нормативно-правової бази Програми інформатизації |
|  | 1.4. Розроблення методичних рекомендацій та надання допомоги в розробці програми інформатизації районів, міст обласного значення з урахуванням завдань Програми інформатизації | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації ЦППК, КП „ІАЦ” облради | 2015–2017 роки | - | - | - | - | Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій |
|  | 1.5. Проведення регіональних семінарів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, учених та представників бізнесу з питань упровадження новітніх інформаційних технологій в діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, питань розвитку інформаційного суспільства. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністраціїЦППК, КП „ІАЦ” облради | 2015–2017 роки | - | - | - | - | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості |
| 2. Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікацій- ного середовища регіону | Забезпечення функціонування та розвитку корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, КП „ІАЦ” облради, структурні підрозділи ОДА райдержадміністрації, райради | 2015–2017 роки | 1 095 336 | 340 920 | 377 208 | 377 208 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, районних підрозділів облдержадміністрації |
| 3. Розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд” | 3.1 Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на без- паперовий документообіг створення можливостей прийняття й обробки електронних звернень громадян до державних установ, подання електронної звітності до відповідних органів фізичними та юридичними особами. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації КП „ІАЦ” облради, структурні підрозділи ОДА райдержадміністраціїрайради, виконавчий апарат облради | 2015–2017 роки | 1 675 032 | 534 152 | 570 440 | 570 440 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Забезпечення функціонування документообігу обласній раді, районних радах, райдержадміністраціях та обласних управліннях облдержадміністрації. Забезпечення взаємодії підприємців, громадян та органів управління з реалізацією прийняття електронних звернень громадян. Забезпечення взаємодії підприємців та органів державної влади з реалізацією надання необхідної звітності в електронному вигляді |
|  | 3.2.Технічна підтримка веб-порталу області „Електронна Чернігівщина” | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, КП „ІАЦ” облради, структурні підрозділи ОДА, райдержадміністрації райради. | 2015–2017 роки | 616 896 | 205 632 | 205 632 | 205 632 | Розвиток системи послуг населенню через мережу Інтернет. Забезпечення працездатності 34 сайтів районів області, облдержадміністрації та її структурних підрозділів |
| 4. Автоматизація бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області. | Впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, відділ фінансового забезпечення апарату ОДА, райдержадміністрації | 2015–2017 роки | 1 405 800 | 389400 | 468 600 | 547 800 | - зниження ризиків виникнення помилок, що врятує від штрафів і санкцій; - економічність бухгалтерського обліку - оптимізація оподаткування без зайвих ризиків; - підвищення оперативності бухгалтерського обліку. |
| 5. Підтримка безперебійного функціонування ТКЦ області, існуючих інформаційних систем області | Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області | Відділ інформ.-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, виконавчий апарат облради, КП „ІАЦ” облради | 2015–2017 роки | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи регіональних інформаційних ресурсів |
| 6. Технічний захист інформації | Здійснення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-коммунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, КП „ІАЦ” облради, виконавчий апарат облради | 2015–2017 роки | 598 900 | 200 000 | 200 000 | 198 900 | Забезпечення гарантії відповідності рівня захищеності інформації вимогам нормативних документів - одержання об’єктивної оцінки рівня захищеності інформації через систему державної експертизи та атестації |
| Усього за програмою: | Обласний бюджет | 5 691 964 | 1 770104 | 1921880 | 1999980 |  |

Заступник керівника апарату

обласної державної адміністрації							Ю.В.Музика

Додаток 4

до Програми інформатизації

на 2015 - 2017 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми інформатизації Чернігівської області на 2015 рік

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | . Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми інформатизації | 1.1. Проведення щорічних робіт з оцінки електронної готовності районів та міст області | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, КП „ІАЦ” облради | 2015 рік | - | Корегування завдань Програми інформатизації на наступні роки |
|  | 1.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, КП „ІАЦ” облради | 2015 рік | - | Створення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів |
|  | 1.3. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань Програми інформатизації | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації | 2015 рік | - | Удосконалення нормативно-правової бази Програми інформатизації |
|  | 1.4. Розроблення методичних рекомендацій та надання допомоги в розробці програми інформатизації районів, міст обласного значення з урахуванням завдань Програми інформатизації | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, ЦППК, КП „ІАЦ” облради | 2015 рік | - | Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій |
| 2. Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища регіону | Забезпечення функціонування та розвитку корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, КП „ІАЦ” облради, структурні підрозділи ОДА, райдержадміністрації, райради | 2015 рік | 340 920 | Забезпечення доступу до обласних інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування |
| 3. Розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд” | 3.1. Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на без паперовий документообіг, створення можливостей прийняття й обробки електронних звернень громадян до державних установ, подання електронної звітності до відповідних органів фізичними та юридичними особами. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, КП „ІАЦ” облради, райдержадміністрації, райради, виконавчий апарат облради | 2015 рік | 534 152 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Забезпечення функціонування документообігу в обласній раді, районних радах, райдержадміністраціях та обласних управліннях облдержадміністрації. Забезпечення взаємодії підприємців громадян та органів управління з реалізацією прийняття електронних звернень громадян. Забезпечення взаємодії підприємців та органів державної влади з реалізацією надання необхідної звітності в електронному вигляді |
|  | 3.2.Технічна підтримка веб-порталу області „Електронна Чернігівщина” | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, КП „ІАЦ” облради, структурні підрозділи ОДА райдержадміністрації, райради, Департамент інформаційної діяльності ОДА | 2015 рік | 205 632 | Розвиток системи послуг населенню через мережу Інтернет. Забезпечення працездатності 34 сайтів районів області облдержадміністрації та її структурних підрозділів |
| 4 Автоматизація бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області. | Впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, відділ фінансового забезпечення апарату ОДА, райдержадміністрації | 2015 рік | 389400 | - зниження ризиків виникнення помилок, що врятує від штрафів і санкцій; - економічність бухгалтерського обліку - оптимізація оподаткування без зайвих ризиків; - підвищення оперативності бухгалтерського обліку. |
| 5. Підтримка безперебійного функціонування ТКЦ області, існуючих інформаційних систем області | Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, КП „ІАЦ” облради виконавчий апарат облради | 2015 рік | 100 000 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи регіональних інформаційних ресурсів |
| 6. Технічний захист інформації | Здійснення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-коммунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА, КП „ІАЦ” облради, виконавчий апарат облради | 2015 рік | 200 000 | Забезпечення гарантії відповідності рівня захищеності інформації вимогам нормативних документів - забезпечення захисту інформації, яка циркулює в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об’єктах інформаційної діяльності - одержання об’єктивної оцінки рівня захищеності інформації через систему державної експертизи та атестації |
| Усього за програмою: | Обласний бюджет | 1 770 104 |  |

Заступник керівника апарату

обласної державної адміністрації							Ю.В.Музика