Додаток 1

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2021 роки в редакції рішення другої сесії обласної ради восьмого скликання

____грудня 2020 року №____/VIII

Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру

Чернігівської області на 2016-2021 роки

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| Обсяг ресурсів, всього | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1055,00 | 2 155,00 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1055,00 | 2 155,00 |

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                Олександр ДМИТРЮК

Додаток 2

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2021 роки в редакції рішення другої сесії обласної ради восьмого скликання

____грудня 2020 року №____/VIII

Напрями діяльності та заходи реалізації регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2021 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн., в тому числі по роках | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Забезпечення розвитку містобудівного кадастру Чернігівської області детальним описом вимог і завдань до різних її компонентів, відповідним нормативно-правовим забезпеченням | 1.1. Розроблення концепції із створення та розвитку автоматизованої системи містобудівного кадастру. | 2016-2021 | Управління містобудування та архітектури | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нормативно-правові та методичні документи щодо створення і ведення кадастру на відповідному рівні Необхідний обсяг індивідуальних інструкцій та технічних регламентів Інформаційні каталоги (реєстри) з вказівкою назви документа, територіальної приналежності об'єкта, складу документа, об'єму і форми зберігання, актуальності інформації |
|  |  | 1.2. Розроблення технічних завдань на створення окремих складових геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.3. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів та технічних документів, що визначають основи створення та ведення містобудівного кадастру області | 2018-2021 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Створення аппаратно-технічної та програмної бази містобудівного кадастру Чернігівської області | 2.1. Перша черга апаратно-технічного забезпечення призначеного для обробки (векторизації) картографічного матеріалу та введення інформації в геоінформаційну систему ведення містобудівного кадастру – робоча графічна станція (РГС), в комплекті | 2017 | Управління містобудування та архітектури |  | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Створення необхідної програмної бази для функціонування системи містобудівного кадастру області, з дотриманням міжнародних стандартів в області геоінформаційних ресурсів та технологій Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією, в тому числі з розподіленими базами даних державних кадастрових систем Формування основного комплексу технічних засобів для забезпечення ефективної роботи містобудівного кадастру, в тому числі обладнання приміщення для розміщення серверу лініями зв'язку та передачі інформації, встановлення та налаштування роботи системи вентиляції (кондиціонер) |
|  |  | 2.2. Друга черга апаратно-технічного забезпечення системи містобудівного кадастру області - дві робочі станції (РС), для роботи зі спеціальним програмним забезпеченням містобудівного кадастру області, БФП (лазерний принтер + сканер), знищувач документів. | 2018-2019 |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.3. Третя черга апаратно-технічного забезпечення системи містобудівного кадастру області - система для сканування та друку картографічних матеріалів формату А0. | 2020 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,7 | 0,00 |  |
|  |  | 2.4. Перша черга програмного забезпечення (запуск основного функціоналу системи містобудівного кадастру - придбання програмного комплексу для формування баз даних та ведення містобудівного кадастру області). | 2017 |  |  | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.5. Друга черга програмного забезпечення (розгортання, запуск та налаштування серверної частини геопорталу містобудівного кадастру області, придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення) | 2018-2019 |  |  | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.6. Модернізація та доповнення основного програмного функціоналу додатковими модулями, налаштування каналів обміну даними між містобудівним кадастром області та іншими державними кадастровими системами та розподіленими базами даних | 2020 - 2021 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 300,0 |  |
|  |  | 2.7. Формування серверної частини зовнішнього геопорталу містобудівного кадастру області (апаратно-технічне забезпечення, встановлення та налаштування системи вентиляції (кондиціонер) серверного приміщення, ліній зв’язку та передачі інформації, тощо) | 2018-2021 |  |  | 0,00 | 0,00 | 193,20 | 35,00 | 2,80 | 320,0 |  |
| 3. | Формування первинної геопросторової бази даних містобудівного кадастру Чернігівської області та організація робіт з інформаційного наповнення | 3.1. Створення центрального банку геопросторових даних містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу. Формування основної структури бази даних містобудівного кадастру області. Обробка та адаптація геопросторових даних. | 2018-2021 | Управління містобудування та архітектури | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 70,00 | 0,00 | 150,00 | Структурування бази даних містобудівного кадастру області та формування наборів профільних геопросторових метаданих, організація наповнення банку даних містобудівного кадастру Наповнення бази даних містобудівного кадастру області первинною інформацією, в тому числі відповідними тематичними (інформаційними) шарами Створення та організація подальшого ведення відповідних реєстрів та інформаційних шарів Матеріали інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до геоінформаційного ресурсу містобудівного кадастру. |
|  |  | 3.2. Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до геоінформаційного ресурсу містобудівного кадастру | 2018-2020 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Організація інформаційного та технічного захисту системи містобудівного кадастру Чернігівської області | 4.1. Забезпечення інформаційного захисту системи містобудівного кадастру (створення комплексної системи захисту інформації, забезпечення санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру) | 2021 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Встановлення належного рівня захисту робочих приміщень, інформації та доступу до неї (в тому числі монтажні, пусконалагоджувальні роботи по встановлення металевих дверей, приладів сповіщення та автоматичного пожежогасіння, вогнегасники, встановлення охоронної сигналізації Організація захищеного обміну інформацією згідно чинного законодавства, в т. ч. інформації з обмеженим доступом. |
|  |  | 4.2. Забезпечення технічного захисту робочих приміщень (металеві двері, охоронна сигналізація та прилади сповіщення, протипожежний захист) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| 5. | Завершення формування та початок подальшої експлуатації системи містобудівного кадастру Чернігівської області | 5.1. Організація робіт з планового введення інформації (даних) до системи містобудівного кадастру, формування і видача на запит кадастрових документів та довідок | 2020-2021 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Організація постійної актуалізації бази даних містобудівного кадастру області Видача довідок, витягів з містобудівного кадастру та іншої відповідної інформації Адміністрування та забезпечення роботи системи містобудівного кадастру області. Забезпечення безперебійної роботи геопорталу та бази даних містобудівного кадастру області, забезпечення стабільного каналу інтернет - зв'язку та витратними матеріалами для друку витягів та довідок з містобудівного кадастру |
|  |  | 5.2. Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру. Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 5.3. Технічна підтримка функціонування містобудівного кадастру області (технічна підтримка роботи геопорталу та бази даних, високошвидкісний інтернет-зв'язок - 100 Мбіт/с, витратні матеріали для друку витягів та довідок з містобудівного кадастру – для принтера та плоттера, тощо) | 2020-2021 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 85,0 |  |
| Всього 2 1550,00 тис. грн. | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1055,00 |  |

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                Олександр ДМИТРЮК

Додаток 3

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2021 роки в редакції рішення другої сесії обласної ради восьмого скликання

____грудня 2020 року №____/VIII

Таблиця вигод та витрат регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру

Чернігівської області на 2016-2021 роки

| Вигоди | Витрати |
| --- | --- |
| Сфера інтересів держави |
| Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані, тощо. Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при плануванні розвитку територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. | Фінансування робіт з проведення заходів, визначених Програмою щодо створення містобудівного кадастру області та його ведення, формування в обсязі, визначеному Програмою. |
| Сфера інтересів суб’єктів господарювання |
| Запуск системи містобудівного кадастру області та геопорталу створить сприятливий інвестиційний клімат для підприємців. Відкритість даних дасть змогу створити нормативно - правове поле діяльності, що дозволить запобігти протиправним діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування, ефективно здійснювати виконавчим органам міської, селищної, сільської ради виконання делегованих повноважень у сфері містобудування, забезпечити захист інвестиційної діяльності у сфері містобудування, та створення відповідних умов для її реалізації, надати суб'єктам містобудування, населенню міста достовірної, прозорої інформації. | Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі і не має обмеження в доступі, надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Надання суб'єктам містобудівної діяльності зазначеної інформації здійснюється безоплатно. |
| Сфера інтересів громадян |
| Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість отримання в режимі он-лайн доступу достовірної, прозорої інформації (в тому числі містобудівну документацію) про територію Чернігівської області, у текстовому і графічному вигляді, на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет. | Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. |

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                Олександр ДМИТРЮК

Додаток 4

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2021 роки в редакції рішення другої сесії обласної ради восьмого скликання

____грудня 2020 року №____/VIII

Результативні показники виконання регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2020 роки

| Завдання Програми | Найменування показника | Одиниці виміру | Усього за програмою | Значення показника за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Забезпечення розвитку містобудівного кадастру Чернігівської області детальним описом вимог і завдань до різних її компонентів, відповідним нормативно-правовим забезпеченням | Обсяг сформованих каталогів (реестрів) геонформаційних даних | відсотки | 100% | - | - | 50% | 60% | 70% | 100% |
|  | Обсяг накопиченої інформації яка першочергово планується до введення в систему містобудівного кадастру | відсотки | 100% | 10% | 30% | 50% | 60% | 70% | 100% |
| Створення аппаратно-технічної та програмної бази містобудівного кадастру Чернігівської області | Кількість робочих графічних станцій (РГС) | одиниці | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Кількість робочих станцій (РС) | одиниці | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
|  | Кількість інженерно-технічних комплексів сканування та друку картматеріалів | одиниці | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Кількість комплектів серверного обладнання | комплект | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Кількість комплектів серверного програмного забезпечення | комплект | 1 | - | - | - | 1 | - |  |
| Організація інформаційного та технічного захисту системи містобудівного кадастру Чернігівської області | Кількість створених КСЗІ містобудівного кадастру області | комплекс | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Завершення формування та початок подальшої експлуатації системи містобудівного кадастру Чернігівської області | Кількість систем містобудівного кадастру області | система | 1 | - | - | - | - | 1 |  |
|  | Кількість геопорталів містобудівного кадастру області | одиниці | 1 | - | - | - | 1 | - | - |

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                Олександр ДМИТРЮК