Звіт про виконання регіональної програми за 2024 рік

| 1. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0210180 | Програма інформатизації Чернігівської області на 2024 - 2026 роки (розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 04.12.2023р. № 804 |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:Програма інформатизації Чернігівської області на 2024 - 2026 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| етап виконання – 2024 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | Чернігівська ОДА протягом року | 1605,4 | 1605,4 |  |  |  |  | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  |  | - забезпечення програмної підтримки серверів корпоративної мережі Єдиної інформаційної системи органів державного управління (ЄІСОДУ)–415 800,00 грн.; - забезпечення програмної підтримки банку даних електронного документообігу ЄІСОДУ, здійснено заходи з розширення ЄІСОДУ з розширеним функціоналом в сільських, селищних, міських радах Чернігівської області –515 300,00 грн.; - забезпечення програмної підтримкивеб-порталу ЄІСОДУ – 264 200,00 грн.; - забезпечення ліцензійного супроводження комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «ІС-ПРО» модуль «Облік заробітної плати» в районних державних адміністраціях Чернігівської області – 349 600 грн.; - придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області – 55 131,00 грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1605,4 | 1605,4 | 0,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | -5,4 | -5,4 | 0,0 |