Звіт про виконання регіональної програми за 2025 рік

| 1. |  | Державне підприємство "Агентство місцевих доріг Чернігівської області" |
| --- | --- | --- |
|  |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Державне підприємство "Агентство місцевих доріг Чернігівської області" |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2025-2026 роки (розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 20.01.2025 № 57). |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2025-2026 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | I етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (2025 рік) | 89900,0 |  | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | Кошти були направленні на влаштування тротуарів та ремонт залізобетонних труб на дорозі О250426 Прилуки-Сергіївка-Білошапки-Линовиця. |
| 2 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (2025 рік) | 286630,5 |  | - | - | - | - | 95919,6 | 3451,6 | - | 13678,5 | - | 78789,5 | Кошти були направленні на зимове утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Підприємством на дорогах загального користування місцевого значення виконані наступні обсяги робіт: ремонтні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання на площі - 64256,0 м2. Встановлено 776 знаків, нанесено 9,1 км розмітки, вирізано кущів - 118428 шт., засипано промоїн - 1068,8 м3, сплановано узбіч доріг - 1336,1 км, скошено трави вздовж узбічь – 1371 км. |
| 3 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» (2025 рік) | 1200,2 |  | - |  | - | - | 1200,2 | 1200,2 | - |  | - |  | Відповідно до додатку до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 10.02.2025 року № 198 Кошти були направленні з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання поточного ремонту ділянки дороги на перехресті з вул. Степана Бандери із забезпеченням водовідведення (замовник робіт – Комунальне підприємство «АТП-2528» Чернігівської міської ради) |
| РАЗОМ |  |  | 377730,7 |  |  |  |  |  | 99119,8 | 6651,8 |  | 13678,5 |  | 78789,5 |  |