Звіт

по Програмі розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів Чернігівської області на 2013 – 2017 роки 
за підсумками  2017 року

1. Назва програми.

Програма розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів Чернігівської області на 2013 – 2017 роки.

2. Мета програми.

Створення, відновлення і збереження зелених насаджень в межах населених пунктів відповідно до державних будівельних і санітарних норм, покращання навколишнього середовища та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини, а також зовнішньої привабливості місць загального громадського користування шляхом розроблення планів реконструкції та розвитку зеленої зони Чернігівської області.

3. Загальний плановий та фактичний обсяг фінансування на 2017 рік, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету (вказати назву бюджетної програми (КПКВ) та надати копію звіту про її виконання (звіт про виконання паспорта бюджетної програми)), місцевих бюджетів, інших джерел.

На виконання заходів Програми у 2017 році планувалося виділити 26400,14 тис. грн., в тому числі:

- державний бюджет – 2000,0 тис. грн. (не виділялись);

- бюджети органів місцевого самоврядування – 14901,1 тис. грн.;

- інші джерела – 9499,04 тис. гривень.

4. На які заходи були спрямовані зазначені кошти (перелік заходів).

Відповідно до річного звіту про зелене господарство, на утримання зелених насаджень загального користування, місцевими органами самоврядування та підприємствами було витрачено 14964,3 тис. гривень.

5. Які заходи були виконані, виконані не в повному обсязі або невиконані (перелік заходів) та їх причини.

Утримання зелених насаджень загального користування.

Упродовж 2017 року у рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та весняного і осіннього місячників з благоустрою було висаджено 207,2 тис. дерев, 22,6 тис. кущів, 3383,9 тис. м2 квітників та 21,6 тис. м2 газонів.

6. Отримані результати в рамках виконаних у 2017 році робіт.

Належний рівень благоустрою підтримується в парках культури та відпочинку, скверах, лісопарках, а саме:

- озеленення вільних територій, підбору асортименту рослин для озеленення за часом цвітіння, кольоровою гамою та стійкістю до різноманітних факторів;

- видалення аварійних дерев, садіння нових дерев і кущів, корчування пнів;

- улаштування нових, відновлення наявних газонів, квітників, розаріїв;

- омолоджування старих дерев і кущів;

- інші заходи спрямовані на покращення стану об’єктів зеленого господарства.

7.Аналіз ефективності виконання завдань та заходів програми.

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій загального користування відповідно до ландшафтно-планувальних засад є збільшення площ зелених зон та розширення їх рекреаційних можливостей за рахунок озеленення населених пунктів, у районах нової житлової забудови, на невпорядкованих територіях.

8. Інформацію щодо планових обсягів фінансування на 2018 рік, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (вказати назву бюджетної програми (КПКВК)та орієнтовного фінансування на 2018 рік з державного бюджету).

Звіт про виконання регіональної програми за 2016 рік

| 1. |  | Департамент житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департаментом житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма розвитку та збереження зелених насаджень в Чернігівській області на 2013 – 2017 роки затверджена рішенням тринадцятої сесії шостого скликання 18.06.2013 |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми  Програма розвитку та збереження зелених насаджень в Чернігівській             області на 2013 – 2017 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  |  | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | 260430,04 | - | 14866,6 | 9177,04 | 2000,0 | 3400,0 | - | 2430,0 | 490,0 | 0 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 26043,04 | 26043,04 |  | 3400 | 3400 |  | 22643,04 | 22643,04 |  |

Інформація про виконання регіональної програми

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програми у 2016 році (на кінець року) | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2016 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Програма розвитку та збереження зелених насаджень в Чернігівській області на 2013 – 2017 роки затверджена рішенням тринадцятої сесії шостого скликання 18.06.2013 | Департамент ЖКГ Чернігівської ОДА | Департамент ЖКГ Чернігівської ОДА | 2013-2017 | 26043,04 | 3400,0 | 13,1 | - |  |  | 2430,0 | 490,0 | 26400,14 |