Додаток 1

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 років в редакції рішення

______ сесії обласної ради сьомого скликання

______2018 року №______

Напрями діяльності та заходи реалізації регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 роки

| Перелік заходів Програми | Строк виконання | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн., в тому числі по роках | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Розроблення концепції із створення автоматизованої системи містобудівного кадастру, розроблення технічних завдань на створення складових геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2016-2019 | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення розвитку МБК Чернігівської області на основних етапах створення системи геопросторових даних з детальним описом вимог і завдань до різних її компонентів. Розробка методичних документів щодо створення і ведення кадастру на відповідних рівнях. Написання індивідуальних інструкцій та регламентів. |
| 2. Організація формування геоінформаційної системи містобудівного кадастру області, проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до геоінформаційного ресурсу містобудівного кадастру | 2016-2019 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Складання інформаційних каталогів (реєстрів) з вказівкою назви документа, територіальної приналежності об'єкта, складу документа, об'єму і форми зберігання, актуальності інформації. Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до геоінформаційного ресурсу містобудівного кадастру відповідно до технічного проекту. Поетапне формування бази геоінформаційних даних. |
| 3. Формування апаратно-технічного комплексу містобудівного кадастру області | 2017-2019 |  | 1061,0 | - | 55,0 | 47,5 | 15,0 | Забезпечення комплексом технічних засобів для обробки та введення геопросторових даних, для виведення різнопланової містобудівної інформації, друку документації. Придбання, встановлення робочої графічної станції, робочих станцій для роботи з програмним забезпеченням містобудівного кадастру та інших технічних пристроїв необхідних для функціонування містобудівного кадастру. Придбання та встановлення серверної частини апаратно-технічного комплексу. |
|  |  |  |  |  |  | 193,5 | 350,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | - | 400,0 |  |
| 4.Формування бази програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру | 2017-2019 |  | 694,0 | - | 145,0 | 49,0 | 500,0 | Встановлення та інсталяція спеціалізованого програмного забезпечення яке потрібне для функціонування технічних засобів та введення, обробки багаторівневої структури геоінформаційних даних, отримання містобудівної довідкової інформації, організація кадастрового обліку. Забезпечення уповноваженого підрозділу з ведення містобудівного кадастру ліцензійним офісним та антивірусним програмним забезпеченням. Введення в експлуатацію геоінформаційного порталу з дотриманням міжнародних стандартів в області геоінформаційних ресурсів та технологій. |
| 5. Створення первинної структури центрального банку геопросторових даних містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | 2018-2019 |  | 150,0 | - | - | 10,0 | 140,0 | Створення наборів базових геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру. Перетворення в цифрову форму, формування наборів профільних геопросторових даних та наповнення банку даних містобудівного кадастру |
| 6. Забезпечення технічного та інформаційного захисту робочих приміщень згідно законодавства | 2019 |  | 250,0 | - | - | - | 100,0 | Встановлення належного рівня захисту робочого приміщення, робочої інформації та доступу до неї. Організація захищеного обміну інформацією згідно чинного законодавства, в т. ч. інфомації з обмеженим доступом. |
|  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 7. Організація робіт з планового введення інформації (даних) до системи містобудівного кадастру | 2019 |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | Введення до системи містобудівного кадастру області інформації, обсяг якої визначений законодавчою базою в цій сфері на регіональному (обласному рівні). |
| 8. Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | 2019 |  | 0,00 | - | - | - | 0,00 | Завершення формування інформаційно-аналітичної підсистеми містобудівного кадастру. Постійне адміністрування та забезпечення роботи системи містобудівного кадастру області |
| Всього тис. грн. 2 155,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 1655,0 |  |

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                        О. Дмитрюк

Додаток 2

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 років в редакції рішення

______ сесії обласної ради сьомого скликання

______2018 року №______

Результативні показники (показники витрат) ресурсного забезпечення регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн.) | Роки виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |  |
| Усього (тис. грн.) | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 1655,0 | 2 155,0тис. грн. |
| у тому числі: |  |
| обласний бюджет (тис. грн.) | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 1655,0 |  |

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                         О.Дмитрюк

Додаток 3

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 років в редакції рішення

______ сесії обласної ради сьомого скликання

______2018 року №______

Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 роки

| № | Елемент системи | Фінансування по роках (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Перша черга апаратно-технічного забезпечення призначеного для обробки (векторизації) картографічного матеріалу та введення інформації в геоінформаційну систему ведення містобудівного кадастру - робоча графічна станція (РГС), в комплекті | - | 55,0 | - | - |
|  | Перша черга програмного забезпечення (запуск основного функціоналу системи містобудівного кадастру - придбання програмного комплексу для формування баз даних та ведення містобудівного кадастру області) | - | 145,0 | - | - |
|  | Друга черга апаратно-технічного забезпечення системи містобудівного кадастру області - дві робочі станції (РС), для роботи зі спеціальним програмним забезпеченням містобудівного кадастру області, БФП (лазерний принтер + сканер), знищувач документів | - | - | 47,5 | 15,0 |
|  | Друга черга програмного забезпечення (розгортання, запуск та налаштування серверної частини геопорталу містобудівного кадастру області, доповнення основного програмного функціоналу додатковими модулями, ліцензійне антивірусне та офісне програмне забезпечення) | - | - | 49,0 | 500,0 |
|  | Третя черга апаратно-технічного забезпечення системи містобудівного кадастру області - інженерна система для сканування та друку картографічних матеріалів формату А0 та витратні матеріали до неї | - | - | - | 400,0 |
|  | Створення серверної частини зовнішнього геопорталу містобудівного кадастру області (апаратне та технічне забезпечення) | - | - | 193,5 | 350,0 |
|  | Забезпечення технічного захисту робочих приміщень (металеві двері, охоронна сигналізація, протипожежний захист) | - | - | - | 100,0 |
|  | Забезпечення інформаційного захисту системи містобудівного кадастру (створення комплексної системи захисту інформації, забезпечення санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру) | - | - | - | 150,0 |
|  | Створення первинної структури центрального банку геопросторових даних містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | - | - | 10,0 | 140,0 |
| Всього 2 1550,0 тис. грн. | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 1655,0 |

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                        О. Дмитрюк

Додаток 4

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 років в редакції рішення  ______ сесії обласної ради сьомого скликання

______2018 року №______

Результативні показники (показники якості) виконання регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 роки

Сфера інтересів держави

Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані, тощо.

Реалізація Програми буде сприяти дотриманню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення виконання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території Чернігівської області.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість отримання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.

Реалізація Програми дасть змогу здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, визначити межі населених пунктів.

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій Чернігівської області та її найбільш інвестиційно-привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення дотримання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів області, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та місцевих потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання територіальних ресурсів.

Сфера інтересів громадян

Реалізація Програми дасть змогу створити нормативно-правове поле діяльності, що дозволить запобігти протиправним діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування, ефективно здійснювати органам місцевого самоврядування забезпечення захисту інвестиційної діяльності у сфері містобудування, та створення відповідних умов для її реалізації, надання суб’єктам містобудування, громадськості достовірної, прозорої містобудівної інформації.

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                     О. Дмитрюк

Додаток 5

до регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 років в редакції рішення  ______ сесії обласної ради сьомого скликання

______2018 року №______

| Завдання Програми | Найменування показника | Одиниці виміру | Усього за програмою | Значення показника за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.Збір даних та організація формування інформаційної бази даних системи містобудівного кадастру області | Обсяг інвентаризованих матеріалів які плануються вводитись до системи містобудівного кадастру | відсотки | 100% | - | - | 80% | 100% |
|  | Обсяг сформованих каталогів (реестрів) геонформаційних даних | відсотки | 100% | - | - | 50% | 100% |
|  | Обсяг накопиченої інформації яка першочергово планується до введення в систему містобудівного кадастру | відсотки | 100% | 10% | 30% | 50% | 100% |
| 2. Формування нормативно-методичної бази ведення містобудівного кадастру | Відсоток забезпечення нормативно-методичними документами системи містобудівного кадастру області | відсотки | 100% | 20% | 60% | 50% | 100% |
| 3. Формування апаратно-технічного комплексу містобудівного кадастру області | Кількість робочих графічних станцій (РГС) | одиниці | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Кількість робочих станцій (РС) | одиниці | 2 | - | - | 2 | - |
|  | Кількість інженерно-технічних комплексів сканування та друку картматеріалів | одиниці | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Кількість комплектів серверного обладнання | комплект | 1 | - | - | - | 1 |
| 4.Формування бази спеціалізованого програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру | Кількість комплектів серверного програмного забезпечення | комплект | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. Забезпечення технічного та інформаційного захисту робочих приміщень згідно законодавства | Кількість створених КСЗІ містобудівного кадастру області | комплекс | 1 | - | - | - | 1 |
| 6. Введення в експлуатацію системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | Кількість систем містобудівного кадастру області | система | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Кількість геопорталів містобудівного кадастру області | одиниці | 1 | - | - | - | 1 |

Результативні показники (кількісні показники продукту) ресурсного забезпечення регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 роки

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                                                                                                        О. Дмитрюк