**Проект звіту про виконання регіональної програми за 2018 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0210180 | Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки  *(рішення XI сесії Чернігівської обласної радиVII скликання*  *від 07.12.2017 №13-11/VII).* |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми: *Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки*

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | | | | | |
| обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | | обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | | | | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | етап виконання – 2018 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | Чернігівська ОДА | | 1808,8 | | 1808,8 |  |  |  |  | 1802,1 | | 1802,1 |  | |  | |  |  | Придбання, заміна вузлів,комплектуючих для підтримки безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області та СЕД –686,9 тис.грн  Обслуговування серверів корпоративної мережі, обласного веб - порталу, , документообігу та IP-телефонії системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області та розвитку ЄІСОДУ -774,5 тис..грн;  обслуговування, впровадженої системи зведеної звітності та система автоматизованого обліку заробітної плати системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області ті –340,7тис.грн. | | | |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1808,8 | 1529,6 | 279,2 | 1802,1 | 1526,2 | 275,9 | * 6,7 | -3,4 | -3,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |