Проект звіту про виконання регіональної програми за 2018 рік

| 1. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0210180 | Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки (рішення XI сесії Чернігівської обласної радиVII скликання від 07.12.2017 №13-11/VII). |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми: Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід |  | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) |  |  |  | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | етап виконання – 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | Чернігівська ОДА |  | 1808,8 |  | 1808,8 |  |  |  |  | 1802,1 |  | 1802,1 |  |  |  |  |  |  | Придбання, заміна вузлів,комплектуючих для підтримки безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області та СЕД –686,9 тис.грн Обслуговування серверів корпоративної мережі, обласного веб - порталу, , документообігу та IP-телефонії системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області та розвитку ЄІСОДУ -774,5 тис..грн; обслуговування, впровадженої системи зведеної звітності та система автоматизованого обліку заробітної плати системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області ті –340,7тис.грн. |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1808,8 | 1529,6 | 279,2 | 1802,1 | 1526,2 | 275,9 | - 6,7 | -3,4 | -3,3 |