**Проект звіту про виконання регіональної програми за 2018 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0210180 | Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки *(рішення XI сесії Чернігівської обласної радиVII скликання* *від 07.12.2017 №13-11/VII).* |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми: *Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки*

 (назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | етап виконання – 2018 рік |
| 1. | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів  | Чернігівська ОДА | 1808,8 | 1808,8 |  |  |  |  | 1802,1 | 1802,1 |  |  |  |  | Придбання, заміна вузлів,комплектуючих для підтримки безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області та СЕД –686,9 тис.грнОбслуговування серверів корпоративної мережі, обласного веб - порталу, , документообігу та IP-телефонії системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області та розвитку ЄІСОДУ -774,5 тис..грн;обслуговування, впровадженої системи зведеної звітності та система автоматизованого обліку заробітної плати системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області ті –340,7тис.грн. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1808,8 | 1529,6 | 279,2 | 1802,1 | 1526,2 | 275,9 | * 6,7
 | -3,4 | -3,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |