Звіт про виконання у 2019 році «Довгострокової Комплексної регіональної програми коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005-2020 роки»

Довгострокова Комплексна регіональна програма коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005-2020 роки далі (Програма) затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.07.2004 № 215.

Підставою для розроблення Програми - закони України «Про Генеральну схему планування території України», «Про планування і забудову територій» та окреме доручення Прем’єр-міністра України від 01.03.2004 № 9888/0.

Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій.

Для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються кошти місцевих бюджетів, а також коштів з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

На виконання Програми у 2019 році:

- розробленні і затверджені генеральні плани та зонінги сільських населених пунктів: с. Григорівка, селища Веселе Бахмацького району; с. Івангород Ічнянського району; с. Сираї, с. Карпоки, с. Сокирин Козелецького району; с. Бігач Менського району; с. Ларинівка, с. Фаївка Новгород-Сіверського району; с. Малківка, с. Сухоярівка, с. Заїзд, с. Петрівське, с. Тихе, с. Крутоярівка, с. Білошапки, с. Яблунівка, с. Яблунівське Прилуцького району, с. Нові Яриловичі, с. Старі Яриловичі, с. Скиток Ріпкинського району; с. Слобідка, селища Основа, с. Українське, с. Займище, с. Поповичка, с. Новопетрівське, с. Грабщина, с. Обухове Талалаївського району; с. Серединка, с. Топчіївка, с Сіножацьке Чернігівського району;

- завершується розроблення (оновлення) генерального плану міста Бахмач, селища Линовиця Прилуцького району;

- триває розроблення генеральних планів та планів зонування територій міст Батурин та Сновськ, селищ міського типу Сосниця, Срібне, Талалаївка;

- продовжувалось виконання топографо-геодезичних робіт для розроблення містобудівної документації населених пунктів області.

- продовжується виконання топографо-геодезичних робіт для розроблення містобудівної документації населених пунктів області.

Всього в 2019 році затверджено: генеральних планів – 55, зонінгів – 56; детальних планів територій в межах населених пунктів – 30 та детальних планів територій за межами населених пунктів - 29.

Основним стримуючим фактором розроблення нової містобудівної документації залишається обмеженість коштів в місцевих бюджетах.

Управління містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації