Додаток 2.

До обласної Програми проведення реставрації

пам’яток архітектури національного значення

на території Чернігівської області на 2020-2022 роки

Напрями діяльності та заходи обласної Програми проведення реставрації пам’яток архітектури

національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція Тріумфальної арки, охоронний № 853 | Розроблення науково-проєктної документації | 2020 | Сертифіковані (ліцензовані) проєктні організації | Обласний бюджет | 250,00 | Виготовлення науково-проєктної документації |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,00 |  |
|  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2021 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 350,00 | Збереження пам’ятки архітектури національного значення |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 200,00 |  |
| 2 | Реконструкція Георгіївської церкви, охоронний № 1789 | Розроблення науково-проєктної документації | 2020 | Сертифіковані (ліцензовані) проєктні організації | Обласний бюджет | 450,00 | Виготовлення науково-проєктної документації |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,00 |  |
|  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2021 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,00 | Збереження та реставрація пам’ятки архітектури національного значення |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,00 |  |
|  |  |  | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,00 |  |
| 3 3 | Реконструкція головного будинку («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/1 Реконструкція головного будинку («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/1 | Розроблення науково-проєктної документації | 2020 | Сертифіковані (ліцензовані) проєктні організації | Обласний бюджет | 500,00 | Виготовлення науково-проєктної документації |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,00 |  |
|  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2021 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,00 | Збереження та реставрація пам’ятки архітектури національного значення |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,00 |  |
|  |  |  | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,00 |  |
| 4 | Реконструкція Кам’яниці («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/1 | Розроблення науково-проєктної документації | 2020 | Сертифіковані (ліцензовані) проєктні організації | Обласний бюджет | 200,00 | Виготовлення науково-проєктної документації |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,00 |  |
|  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2021 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,00 | Відновлення пам’ятки архітектури національного значення |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,00 |  |
|  |  |  | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,00 |  |
| 5 | Реконструкція Флігелю («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/1 | Розроблення науково-проєктної документації | 2020 | Сертифіковані (ліцензовані) проєктні організації | Обласний бюджет | 100,00 | Виготовлення науково-проєктної документації |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,00 |  |
|  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2021 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,00 | Відбудування пам’ятки архітектури національного значення |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,00 |  |
|  |  |  | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,00 |  |
| 6 | Реконструкція Палацу з двома флігелями, охоронний № 250045/1-Н | Розроблення науково-проєктної документації | 2020 | Сертифіковані (ліцензовані) проєктні організації | Обласний бюджет | 1800,00 | Виготовлення науково-проєктної документації |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 2700,00 |  |
| 7 | Реконструкція Церкви Іоанна Богослова охоронний № 831 | Розроблення науково-проєктної документації | 2020 | Сертифіковані (ліцензовані) проєктні організації | Обласний бюджет | 400,00 | Виготовлення науково-проєктної документації |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,00 |  |
|  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2021 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,00 | Збереження пам’ятки архітектури національного значення |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 1400,00 |  |

Начальник управління

містобудування та архітектури

Чернігівської облдержадміністрації					                                                Олександр ДМИТРЮК