Додаток 2.

До обласної Програми реставрації пам’яток

архітектури національного та місцевого значення

на території Чернігівської області на 2020-2023 роки,

Напрями діяльності та заходи обласної Програми реставрації пам’яток архітектури

національного та місцевого значення на території Чернігівської області на 2020-2023 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Всього |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Інші кошти |  |
| 1 | Реставрація Тріумфальної арки, охоронний № 853, м. Н.-Сіверський |  | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 250,0 | 600,0 | 200,0 | Виготовлення науково-проектної документації на пам’ятки архітектури національного значення. Проведення ремонтно-реставраційних та ремонтно-відновлювальних робіт з метою їх збереження та відновлення 1.Показник затрат 1.1. Обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт (тис. грн.): 2021 рік: - обласний бюджет – 2500; - інші кошти – 2700; 2022 рік: - обласний бюджет – 3850; - інші кошти – 9600; 2023 рік: - обласний бюджет – 2500; - інші кошти – 8000. |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | - |  |  |  |
|  |  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 200,0 |  |  |  |
| 2 | Реставрація Георгіївської церкви, охоронний № 1789, смт Седнів |  | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 450,0 | 2450,0 | 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | - |  |  |  |
|  |  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,0 |  |  |  |
| 3 | Реставрація головного будинку («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/1, смт Козелець |  | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 500,0 | 1500,0 | 4000,0 | 2. Показники продукту: - кількість об’єктів культурної спадщини, на які планується розробити науково-проектну документацію, од.: 2021 – 8; 2022 – 0; 2023 – 0; - кількість об’єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.: 2021 – 0; 2022 – 6; 2023 – 4. 3. Показник ефективності - середні витрати на виготовлення науково-проектної документації на 1 пам’ятці (тис. грн.): 2021 –675,0 2022 – 0,0 2023 – 0,0 - середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт на 1 пам’ятці (тис. грн.): 2021 – 0,0 2022 – 2241,6 2023 – 1750,0 4. Показники якості Рівень готовності об’єктів по факту проведення ремонтно-реставраційних робіт: 2021 – 0,0% 2022 – 33,3% 2023 – 100,0% |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | - |  |  |  |
|  |  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,0 |  |  |  |
| 4 | Реставрація Кам’яниці («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/2, смт Козелець |  | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 200,0 | 1200,0 | 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | - |  |  |  |
|  |  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,0 |  |  |  |
| 5 | Реставрація Флігелю («Садиба Покорщина»), охоронний № 1775, смт Козелець |  | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 100,0 | 1100,0 | 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | - |  |  |  |
|  |  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2000,0 |  |  |  |
| 6 | Реставрація Палацу з двома флігелями, охоронний № 250045/1-Н, с. Качанівка Ічнянського р-ну |  | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | - | - | 27000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2700,0 |  |  |  |
| 7 | Реставрація Церкви Іоанна Богослова охоронний № 831, м. Ніжин |  | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 400,0 | 1400,0 | 14000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | - |  |  |  |
|  |  |  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 1400,0 |  |  |  |
| 8 | Реставрація Кінотеатру ім. Щорса, охоронний № 76-Чг, м. Чернігів | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту |  | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 800,0 | 800,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти | - |  |  |  |
| Всього, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | 29350,0 | 9050,0 | 20300,0 |  |

Начальник управління

містобудування та архітектури

Чернігівської облдержадміністрації					                                                Олександр ДМИТРЮК