Проєкт

Звіт про виконання у 2020 році

обласної Програми реставрації пам’яток архітектури національного значення

на території Чернігівської області на 2020-2022 роки

Обласну Програму реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки затверджено рішенням двадцять третьої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 12 травня 2020 року       № 7-23/VII.

Основною метою обласної Програми є формування пам’яткоохоронної політики на території області, збереження та популяризація визначних пам’яток культурної спадщини. Виконання Програми забезпечить реалізацію заходів державної політики у сфері охорони культурної спадщини, сприятиме збереженню Тріумфальної арки (м. Новгород-Сіверський), Георгіївської церкви (смт Седнів Чернігівського району), Садиби Покорщина (смт Козелець), Палацу з двома флігелями (с. Качанівка Ічнянського району), Церкви Іоанна Богослова (м. Ніжин) як визначних пам’яток архітектури національного значення Чернігівської області.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення проведення робіт по розробці проєктів реставрації та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури національного значення – Тріумфальній арці, Георгіївській церкві, Садибі Покорщина та Церкві Іоанна Богослова (Іванівській церкві);

- забезпечення проведення робіт по розробці проєкту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Палац з двома флігелями.

Фінансування Програми передбачено здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, у межах асигнувань, що виділяються органам виконавчої влади і за рахунок користувачів пам’яток, з урахуванням завдань, передбачених Програмою.

Відповідальним виконавцем Програми є Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації.

У 2020 році планувалася розробка науково-проєктної документації на вищезазначені пам’ятки архітектури, з яких:

- за рахунок обласного бюджету – 1900,0 тис. грн.;

- за рахунок інших коштів, не заборонених законом – 2700,0 тис. грн.

Проте фінансування програми з обласного бюджету в 2020 році не здійснювалося. Кошти з не бюджетних джерел не надходили.

Наразі підготовлені зміни до програми, яку планується винести на розгляд найближчої сесії обласної ради. Зокрема, пропонується викласти назву Програми в новій редакції – «Обласна Програма реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2023 роки» (передбачається продовження терміну реалізації Програми на один рік – до 2023 року) та перенесення обсягів фінансування Програми з 2020 року на 2021 рік, без змін загального обсягу фінансування.

Управління містобудування та архітектури

Чернігівської обласної державної адміністрації