Проєкт звіту про виконання регіональної програми за 2020 рік

| 1. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0210180 | Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки (рішення XI сесії Чернігівської обласної ради VII скликання від 07.12.2017 №13-11/VII). |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:  Інформатизація Чернігівської області на 2018-2020 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід |  | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) |  |  |  | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | етап виконання – 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | Чернігівська ОДА |  | 1728,3 |  | 1728,3 |  |  |  |  | 1609,3 |  | 1609,3 |  |  |  |  |  |  | - забезпеченно функціонування та розвиток корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням надійних каналів зв’язку та інше -537 000 грн; - розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на без паперовий документообіг – 629 087 грн; - технічна підтримка веб-порталу „Електронна Чернігівщина” (198 000 грн; - забезпечено ліцензійне супроводження системи «ІС-ПРО» модуль «Облік заробітної плати», встановлених у 12 районних державних адміністраціях Чернігівської області -162 000 грн; - здійснено заходи з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-комунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області -60 900 грн; - придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області та інше -22 326 грн. |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1728,3 | 1728,3 | 0,0 | 1609,3 | 1609,3 | 0,0 | -119,0 | -119,0 | 0,0 |