***Проєкт звіту***

***про виконання у 2020 році Регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| № з/п | Напрямки Програми | Всього  км, м2 | Обсяг коштів,  тис.грн  (затверджено) | Спрямовано коштів з початку року, тис.грн (профінансовано) | Обсяг коштів, тис.грн (використано, касові видатки) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 11,36 км | 106 807,245 | 106 807,245 | 81 336,478 |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 100,5 км | 434 065,535 | 434 065,535 | 394 672,882 |
| 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 267,4 тис. м2 | 159 774,600 | 159 774,600 | 125 023,010 |
| 4 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 20970 м2 | 69 273,055 | 69 273,055 | 68 524,443 |
| 5 | Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 41763 м2 | 29 007,265 | 29 007,265 | 25 564,302 |
| 6 | Виготовлення ПКД | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Усього : |  | 800 927,700 | 800 927,700 | 697 121,115 |

Костриця О. тел.: 677-258