| Додаток 3 до регіональної Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2023-2024 роки |  |
| --- | --- |

Результативні показники

регіональної Програми розвитку автомобільних

доріг загального користування місцевого значення на 2023—2024 роки

| Назва показника | Одиниця виміру |  | I етап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Роки |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |
| Завдання 1. Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведення поточного дрібного ремонту та належне експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) |  | тис. грн |  | 169260,04056 | 166887,6 |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна площа на якій буде проведено ремонтні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання |  | м2 |  | 125750,4 | 123987,8 |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1-го м2 автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | тис. грн |  | 1,346 | 1,346 |  |
| Завдання 2. Поліпшення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, штучних споруд (мостових переходів) |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) |  | тис. грн |  | 609749,46892 | 667550,6 |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна довжинакапітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | км |  | 26,113 | 26,7 |  |
| Орієнтовна довжинаремонту мостових переходів |  | пог. метрів |  | 24,9 | - |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на проведення ремонту 1-го км автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | тис. грн |  | 22905,62001 | 25000,0 |  |
| Середні витрати на проведення ремонту 1-го пог. метруштучних споруд (мостових переходів) |  | тис. грн |  | 466,46 | - |  |
| 2.2. Проведення робіт з реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) |  | тис. грн |  | 6000,15139 | - |  |
| Показник продукту |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна площа на якій буде проведено капітальний ремонт вулиць в населених пунктах |  | м2 |  | 7250 | - |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-го м2 вулиць в населених пунктах |  | тис. грн |  | 0,827607 | - |  |

Начальник Управління

капітального будівництва

Чернігівської обласної

державної адміністрації                                                                                                                             Ярослав СЛЄСАРЕНКО