ПРОЄКТ

Звіт про виконання у 2022 році Програми створення
страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки

Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради  від 28.10.2020 за №49-25/VII.

Метою Програми є створення обласного страхового фонду документації (далі – СФД) для забезпечення користувачів-державних органів, органів місцевого самоврядування, постачальників документів - повномірними їх копіями, у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в особливий період, для збереження культурної спадщини.

На 2022 рік Програмою передбачалося виготовлення проєктної документації 11 об’єктів будівництва. Станом на 01.01.2023 року, за інформацією Північно-східного Регіонального центру СФД, укладено договори на виконання робіт між АТ «Облтеплокомуненерго» та Північно-східним Регіональним центром СФД на 1 об’єкт, зокрема Центральний тепловий пункт по вул. Кривулевська,1, м. Чернігів,  між ТОВ «Девелопмент 2017» та Північно-східним Регіональним центром СФД на 1 об’єкт по вул. Михайлівська, 63/1 м. Прилуки Чернігівської області, між ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» та Північно-східним Регіональним центром СФД на 1 об’єкт на території Дідовецької сільської ради (за межами населеного пункту) Прилуцького району Чернігівської області, між ТОВ «УТБ-Інжиніринг» та Північно-східним Регіональним центром СФД на 1 об’єкт по проспекту Миру, 44 м. Чернігів та між ТОВ «Денар Люкс» та Північно-східним Регіональним центром СФД на 1 об’єкт в кварталі вулиць Льотної,  Волковича, меж території 171 військового заводу і військового ліцею в м.Чернігові. Виготовлення проєктної документації передбачено власним коштом замовників. Виготовлення документації на інші об’єкти, передбаченими Програмою, не фінансувалися.

Державний архів Чернігівської області