Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік

| 1. | 27 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 271 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2718831 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма «Власний дім» на 2021-2027 роки., затверджено 28.10.2020р. рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання. |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:   Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2021-2027 роки.

| з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), тис. грн. |  |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1 | Впровадження Програми „Власний дім” | Чернігівький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 12000/ 13067,7 | 12000/ 6000 | 0/790 | 0/3577,7 | 0 | 0/2700 | 8628 | 6000 | 0 | 1678 | 0 | 950 | У 2023 році профінансовано 50 кредитних договорів на загальну суму 8628,0 тис грн, у тому числі: 9 - придбання житла; 3 - добудова житла; 2 - нове будівництво; 2 - будівництво підсобних приміщень; 16 - реконструкція; 8 - капітальний ремонт житла; 2 - інженерне облаштування; 8 - розвиток селянського господарства. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою / передбачені бюджетом), тис. грн. |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 12000,0 | 5500,0 | 6500,0 | 10378,0 | 2793,5 | 7584,5 | -1622,0 | -2706,5 | 1084,5 |
| 13067,7 | 3808,2 | 9259,5 | 10378,0 | 2793,5 | 7584,5 | -2689,7 | -1014,7 | -1675,0 |

Відхилення по загальному фонду :

- недофінансування  Програми „Власний дім” розпорядниками бюджетних коштів.

Відхилення по спеціальному фонду:

- виконання плану спеціального фонду відбувається за рахунок фактичного повернення позичальниками кредитних коштів.

Додаток 2

Інформація про виконання регіональних програм у 2023 році

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2023 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2023 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений бюджетом обсяг фінансування на 2023 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % фін-я з ОБ від загального фінансування | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 – 2027 роки затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | 2021-2027 | 13067,7 | 8628 | 66 | 950 | 6000 | 69,5 | 0 | 1678 | 0 | 6000 |

Пояснювальна  записка

За 2023 рік в рамках Програми  було укладено 50 кредитних договір  на загальну суму 8,64 млн. грн, у тому числі:

- нове будівництво – 2 договори;

- добудова житла – 3 договори ;

- реконструкція житла – 16 договорів;

- капітальний ремонт житла – 8 договорів;

- придбання житла – 9 договорів;

- будівництво підсобних господарських приміщень – 2 договори;

- інженерне облаштування житла – 2 договори;

- розвиток особистого селянського господарства – 8 договорів;

Серед громадян , з якими укладались  кредитні договори: 21 молода сім`я, 19 працівників бюджетної сфери, у т.ч. 7 працівників  освіти, 11 робітників агропромислового комплексу та 3 родини внутрішньо переміщених осіб.

За рахунок наданих кредитів у 2023 році позичальниками було введено в експлуатацію 8 житлових будинків, загальною площею 700 м2, інженерно обладнано 2 оселі. Також надано 1,2 млн грн коштів на розвиток особистого селянського господарства, за рахунок яких придбано 2 трактори та 6 одиниць навісного/причіпного обладнання для сільськогосподарської техніки.