ПРОЄКТ

Звіт

про стан виконання Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернігівської області

«ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2023 роки у 2023 році

З метою реалізації в області державної політики енергозбереження, стимулювання мешканців об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до запровадження енергоефективних заходів, рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 № 6-2/VIII було затверджено Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернігівської області «ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2023 роки (далі – Програма).

Метою Програми є скорочення споживання енергетичних ресурсів населенням через підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних житлових будинків шляхом стимулювання їх мешканців до впровадження енергоефективних заходів.

Основною умовою участі ОСББ в обласній програмі підтримки є участь в державній програмі «ЕНЕРГОДІМ» Фонду енергоефективності.

Відповідно до умов обласної Програми, ОСББ могли отримати компенсацію 10 пунктів процентної банківської ставки по кредитам, залученим ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності (проведення енергетичного аудиту, розробка проєктної документації та її експертизи, виконання будівельних робіт з утеплення огороджувальних конструкцій та дахів, встановлення ІТП, проведення балансування системи опалення, заміну вікон та дверей тощо з урахуванням вартості матеріалів).

Термін реалізації Програми – 3 роки.

Відповідальним виконавцем за реалізацію Програми та розпорядником коштів є Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації.

Для реалізації Програми Департаментом було укладено договори про співпрацю з банками-партнерами Фонду енергоефективності – АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Кредобанк».

Видатки на фінансування Програми в обласному бюджеті на 2023 рік не передбачались.

Звіт про виконання регіональних програм за 2023 рік

| 1. | 1217640 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1217640 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 1217640 | Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернігівської області «ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року № 6-2/VIII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Стимулювання ОСББ Чернігівської області до впровадження енергоефективних заходів шляхом здійснення компенсації 10 пунктів процентної ставки за кредитами залученими ними на енергозбереження

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), тис. грн. |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти не бюджет. джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти не бюджет. джерел |  |
|  | Захід 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Часткова компенсація відсоткової ставки у розмірі 10% за кредитами, залученими ОСББ на заходи передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», затвердженої Рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 16 серпня 2019 року за умови їхньої участі в Програмі Фонду енергоефективності. | Департамент ЕТЗ та ЖКГ Чернігівської ОДА, 2023 р | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Видатки на фінансування Програми в обласному бюджеті на 2023 рік не передбачались |
|  | Всього по Програмі |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 00 | - | - | - |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 8000,0/0,0 | 8000,0/0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | -8000,0/0,0 | -8000,0/0,0 | - |

Інформація про виконання регіональних програм у 2023 році

тис. грн

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % фін-я з ОБ від загального фінансування | районний, міський (міст обласного підпорядкування) юджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернігівської області «ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2023 роки затверджено рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 № 6-2/VIII | Департамент ЕТЗ та ЖКГ Чернігівської ОДА | Департамент ЕТЗ та ЖКГ Чернігівської ОДА | 2023 рік | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - |