Проєкт звіту про виконання регіональної програми за 2023 рік

| 1. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0210180 | Програма інформатизації Чернігівської області на 2021 - 2023 роки (рішення ІІ сесії Чернігівської обласної ради VIII скликання від 26.01.2021р. № 21-2/VІІІ) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми: Програма інформатизації Чернігівської області на 2021 - 2023 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| етап виконання – 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | Чернігівська ОДА протягом року | 1603,0 | 1603,0 |  |  |  |  | 1533,3 | 1533,3 |  |  |  |  | - за рахунок здійснення заходів з технічної підтримки серверів корпоративної мережі, забезпечено функціонування та розвиток корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області ЄІСОДУ - 245 700 грн; - розвиток системи електронного документообігу, забезпечення програмної підтримки банку даних електронного документообігу ЄІСОДУ – 400 000 грн; - здійснення заходів з розширення функціоналу програмного забезпечення «Система електронного документообігу FossDoc» - 25000 грн. - технічна підтримка вебпорталу „Електронна Чернігівщина” - 244 800 грн; - впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області, здійснено заходи з впровадження та підтримки проводження комп’ютерного комплексу «ІС-ПРО» модуль «Облік заробітної плати» в районних державних адміністраціях Чернігівської області - 295 944 грн; - здійснено заходи з розширення ЄІСОДУ з роширеним функціоналом в сільських, селищних, міських радах Чернігівської області– 321 864 грн; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1603,0 | 1603,0 | 0,0 | 1533,3 | 1533,3 | 0,0 | -69,7 | -69,7 | 0,0 |