PAGE  

Проєкт

Звіт про стан виконання 
Обласної програми охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки
Обласна програма охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки розроблена на підставі Закону України «Про охорону культурної спадщини».
Чернігівська область займає одне з провідних місць в Україні по кількості пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва. На території області налічується 135 пам’яток національного та 175 місцевого значення. Деякі з них об’єднані у заповідники, яких на території області 3: Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Національний історико-культурний заповідник «Качанівка». Чимало пам’яток становлять виняткову історичну, архітектурну, художню та наукову цінність не тільки для області, а й для всієї України.

Важливими напрямками охорони та збереження об’єктів культурної спадщини є: виявлення нерухомих об’єктів культурної спадщини; взяття нерухомих об’єктів культурної спадщини на державний облік; здійснення заходів щодо занесення нерухомих об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; проведення моніторингу та інвентаризації нерухомих об’єктів культурної спадщини; формування облікових справ об’єктів культурної спадщини; забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження; укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини; встановлення та утримання охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини та ін.

У 2025 році Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА опрацювало 9 карток виявлених об’єктів культурної спадщини. На 5 об’єктів виготовлено облікову документацію (за рахунок позабюджетних коштів). Ці пам’ятки вже внесено до Переліку нерухомих об’єктів культурної спадщини області, а документи щодо їх включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України подано на розгляд до Міністерства культури України.
Обласним бюджетом на 2025 рік було передбачено фінансування в сумі 514,0 тис. грн на реалізацію проєкту «Реставрація. Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення «Губернська земська управа» (охоронний № 2-Чг) по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Чернігівської області» - кошти використані в сумі 464,5 тис. грн, захід реалізований.

Інші заходи, передбачені програмою на 2025 рік, не були реалізовані, у зв’язку з відсутністю фінансування.
Управління містобудування та архітектури

Чернігівської обласної державної адміністрації
Звіт про виконання регіональної програми за 2025 рік
	1.
	4084
	Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

	
	КВКВ
	найменування головного розпорядника коштів програми

	2.
	4084
	Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

	
	КВКВ
	найменування відповідального виконавця програми

	3.
	4084
	Обласна програма охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки, затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.11.2024 № 921 (в редакції розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 03.03.2025 № 444)

	
	КВКВ
	найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження


4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми _Обласна програма охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки _________________________________________________

                                                                                                                                                      (назва програми)

	№ з/п
	Захід
	Головний виконавець та строк виконання заходу
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн
	Проведені видатки, тис. грн
	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	Усього
	у тому числі
	Усього
	у тому числі
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети
	бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 
(в т.ч. об’єднаних територіальних громад)
	кошти небюджетних джерел
	довідково: державний бюджет
	
	обласний бюджет
	районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети
	бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 
(в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад)
	кошти небюджетних джерел
	довідково: державний бюджет
	

	1
	8.1. Проведення протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури місцевого значення
	Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

2025 рік
	514,0
	514,0
	0
	0
	0
	0
	464,5
	464,5
	0
	0
	0
	0
	Реалізовано проєкт «Реставрація. Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення «Губернська земська управа» (охоронний № 2-Чг) по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Чернігівської області»


5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Проведені видатки
	Відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд

	485,0
	0
	485,0
	464,5
	0
	464,5
	0,2
	0
	0,2


Управління містобудування та архітектури

Чернігівської обласної державної адміністрації
