PAGE  
2

Проєкт 

Звіт про стан виконання у 2025 році
Обласної програми забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки
Обласна програма забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 03.12.2020 № 553/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні».

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 01.04.2021 № 366-р схвалив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року та розпорядженням від 25.04.2023 № 372-р затвердив план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – План).
Відповідно до завдання 13 Плану необхідно пристосувати головні входи і приміщення будівель виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю, а саме: встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей.

Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 668.

Чернігівська обласна державна адміністрація є головним органом виконавчої влади на території Чернігівської області. Щодня будівлю, в якій розміщується Чернігівська обласна державна адміністрація відвідують десятки людей, в тому числі і люди з обмеженими фізичними можливостями.

Також, будівля Чернігівської обласної державної адміністрації – це пам’ятка архітектури місцевого значення «Губернська земська управа» (охоронний № 2-Чг) та пам’ятка історії місцевого значення «Будинок губернської земської управи, де працювали відомі письменники і громадські діячі» (охоронний № 46-Чр ), датується 1814, 1908 рр.

Програма передбачає проведення протягом 2025-2026 років низки комплексних заходів з метою забезпечення безбар’єрного доступу до будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації, шляхом виготовлення проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи проєкту та проведення відповідних робіт.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань, які виділяються органам виконавчої влади з урахуванням завдань, передбачених Програмою, а також інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми на 2025-2026 роки за рахунок коштів обласного бюджету складає 3653,046 тис. грн. Головним розпорядником коштів є Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці Програми – Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.

На виготовлення науково-проєктної документації та проходження експертизи по об’єкту «Реставрація частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення з виділенням черговості будівництва: І черга – облаштування головного входу будівлі пандусом та влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до першого поверху; ІІ черга – пристосування туалету загального користування на першому поверсі до потреб маломобільних груп населення; ІІІ черга – влаштування ліфта для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до другого поверху» у 2025 році передбачалося фінансування з обласного бюджету у сумі  245,1 тис. грн.
На реставрацію частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації згідно вищезазначеного проєкту у 2025 році передбачалося фінансування з обласного бюджету у сумі 796,5 тис. грн.
Управління містобудування та архітектури

Чернігівської обласної державної адміністрації
	1.
	0180
	Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

	
	КВКВ
	найменування головного розпорядника коштів програми

	2.
	0180
	Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

	
	КВКВ
	найменування відповідального виконавця програми

	3.
	0180
	Обласна програма забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26.11.2024 № 932

	
	КВКВ
	найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження


4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Обласна програма забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки___________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                          (назва програми)

	№ з/п
	Захід
	Головний виконавець та строк виконання заходу

	Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), 

тис. грн.
	Проведені видатки 

(фактичні обсяги фінансування), тис. грн.
	Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми)

	
	
	
	Усього
	у тому числі
	Усього
	у тому числі
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	Районний

бюджет
	Бюджети сіл, селищ
	Кошти небюджетних джерел
	
	Обласний бюджет
	Районний 

бюджет 
	Бюджети сіл, селищ
	Кошти небюджетних джерел
	

	Забезпечення безбар'єрного доступу до будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації 

	1.
	Виготовлення науково-проєктної документації та проходження експертизи по об’єкту «Реставрація частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення з виділенням черговості будівництва: І черга – облаштування головного входу будівлі пандусом та влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до першого поверху; ІІ черга – пристосування туалету загального користування на першому поверсі до потреб маломобільних груп населення; ІІІ черга – влаштування ліфта для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до другого поверху»
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації 
	245,1
	245,1
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	
	
	
	Укладено договір на виготовлення науково-проєктної документації. Проєкт проходить експертизу.

	2.
	Реставрація частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації по вул. Шевченка. 7 м. Чернігів, для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення з виділенням черговості будівництва: І черга – облаштування головного входу будівлі пандусом та влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до першого поверху; ІІ черга – пристосування туалету загального користування на першому поверсі до потреб маломобільних груп населення; ІІІ черга – влаштування ліфта для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення груп населення до другого поверху
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
	796,5
	796,5
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	У зв’язку із відсутністю експертизи проєкту, захід не реалізовано


5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
(обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом)
	Проведені видатки
	Відхилення(від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом)

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд

	1 041,6
	0
	1 041,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 041,6 
	0
	-1 041,6


