Пояснювальна записка 

про стан виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки 
за 2025 рік
Відповідно до розпоряджень начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 29.09.2025 № 1203 «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2025 рік» та від 29.09.2025 № 1204 «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік» переліки видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік затверджено у сумі 10317,236 тис. гривень.

У звітному періоді заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII (зі змінами) (далі – Програма), реалізовані на 84 %.

У рамках Програми за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний фонд ОНПС) у 2025 році профінансовано виконання 51 природоохоронного заходу (із запланованих 61 заходу) на суму 6762,10 тис. грн, що з урахуванням економії коштів, отриманої внаслідок проведення публічних закупівель, та заходів, не виконаних з об’єктивних причин, становить 66 % від запланованих на 2025 рік видатків (10317,236 тис. гривень). 
Освоєння коштів з обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів в розрізі головних розпорядників коштів станом на 01.01.2026 наступне:
· Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації – 1148,66 тис. грн;
· Батуринська міська рада – 23,580 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 45,100 тис. грн);

· Бобровицька міська рада – 25,00 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 24,99 тис. грн);

· Борзнянська міська рада – 113,200 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 184,00 тис. грн);
· Варвинська селищна рада – 386,400 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 669,600 тис. грн);
· Гончарівська селищна рада – 164,00 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 68,00 тис. грн);

· Городнянська міська рада – 325,556 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 197,616 тис. грн);
· Дмитрівська селищна рада – 45,000 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 8,900 тис. грн); 

· Добрянська селищна рада – 15,000 тис. грн; 
· Іванівська сільська рада – 90,00 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 8,65 тис. грн);
· Ічнянська міська рада – 32,200 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 32,200 тис. грн);
· Киїнська сільська рада – 692,010 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 230,670 тис. грн);
· Кіптівська сільська рада – 608,220 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 608,220 тис. грн);
· Куликівська селищна рада – 476,574 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 476,574 тис. грн);
· Линовицька селищна рада – 338,100 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 321,900 тис. грн);

· Ніжинська міська рада – 102,00 тис. грн;

· Парафіївська селищна рада – 26,250 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 26,250 тис. грн);
· Прилуцька міська рада – 159,636 тис. грн;

· Ріпкинська селищна рада – 380,000 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 36,880 тис. грн);

· Семенівська міська рада – 446,388 тис. грн;

· Сосницька селищна рада – 497,157 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 17,750 тис. грн);
· Сухополов’янська сільська рада – 573,744 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 515,755 тис. грн);
· Талалаївська селищна рада – 66,020 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 29,580 тис. грн);

· Тупичівська сільська рада – 19,000 тис. грн;

· Чернігівська міська рада –8,400 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 3,600 тис. гривень).
У рамках реалізації Програми упродовж 2025 року забезпечено контроль за станом атмосферного повітря в Чернігівській області – з червня по жовтень 2025 року проведено 432 дослідження повітря в 4 населених пунктах: у містах Ніжин, Прилуки, Бахмач, Корюківка. Результати показали, що всі основні показники атмосферного повітря вказаних населених пунктів – у межах гранично-допустимих значень. На цей природоохоронний захід з обласного фонду ОНПС виділено 64,70 тис. гривень.
Виконані роботи з проведення відбору 34 проб та аналізу поверхневих вод на визначення гострої токсичності на ракоподібних Daphnia magna Straus. Проведено 17 досліджень у червні та 17 – у жовтні. Результати показали, що вода в річках навколо Чернігова не чинить гострої токсичної дії. На ці потреби з обласного фонду ОНПС профінансовано 96,310 тис. гривень.
Закуплено призи на суму 100,000 тис. грн для нагородження переможців щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє», який проводився в рамках інформаційно-виховної кампанії з підвищення екологічної культури та свідомості населення. Усього до конкурсної комісії надійшло 362 роботи від 205 учасників. До нагородження представлено 205 осіб (І, ІІ, ІІІ, IV, V місця у 3-х номінаціях за двома віковими категоріями).
Для проведення інформаційно-просвітницьких заходів екологічного спрямування придбано матеріали на суму 100,000 тис. грн з обласного фонду ОНПС.
Упродовж звітного періоду за рахунок коштів обласного фонду ОНПС вивезено на утилізацію 21,097 тонну непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігалися на території 4 громад (Варвинська, Борзнянська, Линовицька, Сухополов’янська) та створювали загрозу забруднення ґрунтів і підземних водоносних горизонтів. На ці потреби з обласного фонду ОНПС витрачено 1110,90 тис. грн, з місцевих бюджетів громад – 1661,1 тис. гривень. У зв’язку зі значним здорожчанням послуги з видалення безхазяйних пестицидів 3 громади області не змогли забезпечити співфінансування зазначеного заходу.
Також у 2025 році вивезено 151 м3 відходів з території Іванівської сільської ради (обласний фонд ОНПС – 90,00 тис. грн, Іванівська сільська рада – 8,65 тис. гривень). 

Крім того, придбано 228 контейнерів для Городнянської, Киїнської Ріпкинської громад на загальну суму 1761,792 тис. грн (обласний фонд ОНПС – 1296,626 тис. грн, місцеві бюджети громад – 465,166 тис. гривень).

У звітному році розроблено Регіональний план управління відходами Чернігівської області (обласний фонд ОНПС – 600,00 тис. грн).
Проведено лісопатологічне обстеження насаджень на території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» у м. Чернігів Чернігівського району Чернігівської області з метою визначення причин погіршення їх санітарного стану з наданням висновків і рекомендацій (обласний фонд ОНПС – 32,04 тис. грн).

Також з метою збереження об’єктів ПЗФ за кошти обласного фонду ОНПС у сумі 60,20 тис. грн виготовлено та встановлено інформаційні щити природно-заповідного фонду на території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» у м. Чернігів Чернігівського району Чернігівської області.
У рамках Програми у 2025 році громадам були виділені кошти на розробку проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ). З метою охорони та збереження заповідних територій Чернігівщини за кошти обласного фонду ОНПС 27 таких проєктів розробили 14 територіальних громад: по одному проєкту – Батуринська, Бобровицька, Дмитрівська, Добрянська, Парафіївська, Талалаївська Чернігівська, по 2 проєкти – Борзнянська, Ічнянська, Сосницька. Тупичівська, 3 проєкти – Гончарівська, по 4 проєкти – Куликівська, Сухополов’янська. Ще 1 проєкт розроблено Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. З обласного фонду ОНПС на ці потреби профінансовано 1344,678 тис. грн, ще 763,098 тис. грн. – кошти місцевих бюджетів.
Крім того Чернігівською міською радою в 2025 році було розроблено документацію з землеустрою ще на 7 об’єктів ПЗФ, але не затверджено Чернігівською міською військовою адміністрацією та Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА.
Для недопущення надзвичайних ситуацій та запобігання забрудненню довкілля неочищеними стічними водами придбано 3 насосних агрегати на каналізаційні насосні станції в містах  Городня та Прилуки на загальну суму 287,576 тис. гривень. 
На очисні споруди у с. Ніжинське Ніжинського району за кошти обласного фонду ОНПС у сумі 102,00 тис. грн придбано насосний агрегат з електродвигуном для вивантаження пісковловлювачів.
Проведено реконструкцію самопливного колектору системи водовідведення селища Прогрес Кіптівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (в т. ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи) на загальну суму 1216,440 тис. грн (обласний фонд ОНПС – 608,220 тис. грн, кошти місцевих бюджетів – 608,220 тис. грн).

Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Нове будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж на землях комунальної власності за межами селища Сосниця Корюківського району Чернігівської області». На ці потреби з обласного фонду ОНПС профінансовано 449,457 тис. гривень.
Придбано обладнання для знезараження стічних вод на очисних спорудах в м. Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області (обласний фонд ОНПС – 446,388 тис. гривень).
З державного бюджету кошти на проведення природоохоронних заходів на території Чернігівської області в рамках Програми у 2025 році не виділялися.
