

Додаток 2
до Обласної програми охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки

Напрями діяльності та заходи Обласної програми охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки

	№
з/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн)
	Очікувані результати

	1
	Дослідження щодо виявлення об’єктів культурної спадщини
	1.1. Вжиття заходів щодо виявлення об’єктів культурної спадщини, розташованих на території Чернігівської області
	2025-2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	-
	-
	Виявлено 18 об’єктів, які потенційно можуть бути об’єктами культурної спадщини

	
	
	1.2. Організація роботи щодо проведення дослідження виявлених об’єктів культурної спадщини
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Створення Карток виявлення об’єктів культурної спадщини
	
	
	
	
	

	2
	Виготовлення облікових карток на об’єкти, які виявлено в процесі досліджень і щодо яких подано Картку виявлення об’єкта культурної спадщини
	2.1. Виготовлення облікових карток на об’єкти, які виявлено в процесі досліджень і щодо яких подано Картку виявлення об’єкта культурної спадщини
	2025-2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Обласний бюджет
	2025 р. - 100,0
2026 р. - 100,0
2027 р. - 100,0
2028 р. - 100,0
2029 р. - 100,0
2030 р. - 100,0
	Виготовлено 18 облікових карток та подано на розгляд Консультативної ради при Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, з метою внесення їх до Переліку об’єктів культурної спадщини Чернігівської області

	3
	Занесення об’єктів архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
	3.1. Підготовка пакету документів для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, які взяті на облік до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини»
	2025 рік
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	-
	-
	До Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено 90 пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, які взяті на облік до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини»

	
	
	3.2. Підготовка пакету документів для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»
	2025-2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	
	
	До Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено 18 виявлених об’єктів культурної спадщини

	4
	Проведення моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва
	4.1. Проведення постійного моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва
	2025-2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
	-
	-
	Складено інформаційні довідки на всі пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва (щорічно)

	
	
	4.2. Проведення періодичного моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва
	2025-2030 роки
	
	
	
	Складено 328 актів візуального обстеження на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва

	5
	Формування облікових справ на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення
	5.1. Виготовлення паспортів на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва
	2025-2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Обласний бюджет
	2025 р. - 100,0
2026 р. - 100,0
2027 р. - 100,0
2028 р. - 100,0
2029 р. - 100,0
2030 р. - 100,0
	Виготовлено 18 паспортів на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва

	
	
	5.2. Формування облікових справ на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення
	
	
	-
	-
	Сформовано 193 паперові та електронні облікові справи на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення

	6
	Виготовлення та встановлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва
	6.1. Виготовлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва
	2025-2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Обласний бюджет
	2025 р. - 110,0
2026 р. - 110,0
2027 р. - 110,0
2028 р. - 110,0
2029 р. - 110,0
2030 р. - 106,0
	Виготовлено та встановлено 328 охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва

	
	
	6.2. Встановлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва
	
	
	-
	2025 р. - 50,0
2026 р. - 50,0
2027 р. - 50,0
2028 р. - 50,0
2029 р. - 50,0
2030 р. - 50,0
	

	7
	Виготовлення науково-проєктної документації на проведення протиаварійних, консерваційних та реставраційних робіт та проходження експертизи на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва
	7.1. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Головний будинок садиби Покорщина (дерев’яний)», охоронний № 250101/1 та проходження експертизи проєкту
	2025 рік
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Інші кошти, не заборонені чинним законодавством
	300,0
	Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Головний будинок садиби Покорщина (дерев’яний)», охоронний № 250101/1 та пройдено експертизу проєкту

	
	
	7.2. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Кам’яниця садиби Покорщина», охоронний № 250101/2 та проходження експертизи проєкту
	2026 рік
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Інші кошти, не заборонені чинним законодавством
	300,0
	Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Кам’яниця садиби Покорщина», охоронний № 250101/2 та пройдено експертизу проєкту

	
	
	7.3. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Губернська земська управа», охоронний № 2-Чг та проходження експертизи проєкту
	2027 рік
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Обласний бюджет
	1500,0
	Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Губернська земська управа», охоронний № 2-Чг та пройдено експертизу проєкту

	
	
	7.4. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Кінотеатр ім. Щорса», охоронний № 76-Чг та проходження експертизи проєкту
	2028 рік
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Інші кошти, не заборонені чинним законодавством
	1500,0
	Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Кінотеатр ім. Щорса», охоронний № 76-Чг та пройдено експертизу проєкту

	
	
	7.5. Виготовлення науково-проєктної документації для проведення консерваційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення «Воскресенська церква», охоронний № 73-Чг та проходження експертизи проєкту
	2029 рік
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Обласний бюджет
	500,0
	Виготовлено науково-проєктну документацію для проведення консерваційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення «Воскресенська церква», охоронний № 73-Чг та пройдено експертизу проєкту

	
	
	7.6. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Тріумфальна брама (Тріумфальна арка)», охоронний №250084 та проходження експертизи проєкту
	2030 рік
	Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
	Обласний бюджет
	500,0
	Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Тріумфальна брама (Тріумфальна арка)», охоронний №250084 та пройдено експертизу проєкту

	8
	Реставрація. Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення «Губернська земська управа» (охоронний № 2-Чг) по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Чернігівської області
	8.1. Проведення протиаварійних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення
	2025 рік
	Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
	Обласний бюджет
	514,0
	Реалізовано проєкт «Реставрація. Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення «Губернська земська управа» (охоронний № 2-Чг) по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Чернігівської області»

	9
	Ремонт (реставраційний) приміщень пам’ятки архітектури та історії – Будинку губернської земської управи по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів
	9.1. Проведення ремонту (реставраційного) на пам’ятці архітектури та історії місцевого значення
	2026 рік
	Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальне підприємство «Діловий центр» Чернігівської обласної ради, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
	Обласний бюджет
	1136,904
	Проведено ремонт (реставраційний) на пам’ятці архітектури та історії місцевого значення – Будинок губернської земської управи по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів

	Всього 
	Обласний бюджет
	2025 р. - 874,0
2026 р. - 1496,904
2027 р. - 1860,0
2028 р. - 360,0
2029 р. - 860,0
2030 р. - 856,0
	

	Всього
	Інші кошти, не заборонені чинним законодавством
	2025 р. - 300,0
2026 р. - 300,0
2028 р. - 1500,0
	

	Всього по Програмі
	8406,904
	



Начальник Управління 
містобудування та архітектури
Чернігівської обласної
державної адміністрації										Сергій КУРЕНЯ
